ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

# ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

# Ανάπτυξη Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας: Υποσύστημα Ταμειακής Διαχείρισης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 19390005
ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : 11 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΔΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΡΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή	3

1.1 Περιγραφή του έργου	3

1.2 Σκοπός της εργασίας	3

1.3 Το υποσύστημα Ταμειακή Διαχείριση	3

2. Μεθοδολογία Ανάπτυξης	3

2.1 Επιλογή μεθοδολογίας ανάπτυξης	3

2.2 Αιτιολόγηση της καταλληλότητας για το έργο	3

2.3 Απαιτήσεις του έργου	3

3. Φυσικό Αντικείμενο και Δομή Έργου	4

3.1 Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου	4

3.2 Ανάλυση της δόμης του έργου	4

3.2.1 Διάγραμμα Work Breakdown Structure (WBS)	4

3.3 Χρονικός προγραμματισμός	4

3.3 Διάγραμμα Gantt	4

3.4 Προγραμματισμός πόρων	4

3.5 Εκτίμηση προϋπολογισμού	4

4. Σχεδίαση του Υποσυστήματος Ταμειακής Διαχείρισης	4

4.1 Περιγραφή των πλευρών του συστήματος	4

4.1.1 Views: Data, Function, People, Time	4

4.1.2 Levels: Contextual, Conceptual, Logical (Zachman Framework)	4

4.2 Χρήση κατάλληλων εργαλείων (BPMN, UML)	4

5. Συμπεράσματα και Προτάσεις	4

5.1 Συνοπτική παρουσίαση της ύλης	4

5.2 Οφέλη από την υλοποίηση του υποσυστήματος	5

5.3 Επόμενα βήματα	5

# 1. Εισαγωγή

## 1.1 Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά την ανάπτυξη του «Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ», το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης οικονομικών, λογιστικών και διοικητικών διαδικασιών των μονάδων υγείας. Το σύστημα ανατίθεται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε. και περιλαμβάνει διάφορα υποσυστήματα, μεταξύ των οποίων η «Ταμειακή Διαχείριση», η «Γενική Λογιστική» και ο «Προϋπολογισμός».

## 1.2 Σκοπός της εργασίας

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης πρότασης για το υποσύστημα «Ταμειακή Διαχείριση», το οποίο καλείται να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης των οικονομικών συναλλαγών με προμηθευτές, παρακολούθησης οφειλών και εκτέλεσης πληρωμών. Σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας λύσης που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διακήρυξης και να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, διαλειτουργικότητα και συμμόρφωση με τα σύγχρονα πρότυπα.

## 1.3 Το υποσύστημα Ταμειακή Διαχείριση

Το υποσύστημα «Ταμειακή Διαχείριση» είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση συναλλαγών με προμηθευτές, την παρακολούθηση ανοιχτών υποχρεώσεων και την έκδοση πληρωμών. Περιλαμβάνει λειτουργίες όπως:

- Λογαριασμοί Συμφωνίας – Διασφάλιση ακρίβειας στη συσχέτιση τιμολογίων και παραγγελιών

- Καταχώρηση Τιμολογίων – Επεξεργασία και έλεγχος τιμολογίων προμηθευτών

- Πληρωμές Προμηθευτών – Ενσωμάτωση με τη «Γενική Λογιστική» και έκδοση χρηματικών ποσών

- Εκτυπώσεις – Παροχή ισοζυγίων, καρτέλων προμηθευτών και αναφορών

Το σύστημα λειτουργεί σε διασύνδεση με το υποσύστημα «Γενική Λογιστική» και «Προϋπολογισμός», διασφαλίζοντας την ακριβή ενημέρωση δεδομένων. Η σχεδίαση του περιλαμβάνει τα επίπεδα Contextual, Conceptual και Logical, όπως ορίζει το Zachman Framework.

# 2. Μεθοδολογία Ανάπτυξης

## 2.1 Επιλογή μεθοδολογίας ανάπτυξης

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη του συστήματος είναι η SCRUM, μία από τις ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού. Η SCRUM	 είναι κατάλληλη για έργα που απαιτούν ευελιξία, συνεχείς προσαρμογές στις απαιτήσεις και στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Βασίζεται σε σύντομους κύκλους ανάπτυξης (sprints), όπου κάθε κύκλος παράγει ένα λειτουργικό παραδοτέο.

Η φιλοσοφία της μεθοδολογίας SCRUM δίνει έμφαση:

- Στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις του έργου.

- Στη συνεχή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

- Στη διαρκή αξιολόγηση της προόδου και την ενσωμάτωση βελτιώσεων.

## 2.2 Αιτιολόγηση της καταλληλότητας για το έργο

Η επιλογή της μεθοδολογίας SCRUM βασίζεται στα εξής σημεία:

- Ευελιξία και Ανταπόκριση στις αλλαγές

- Το έργο περιλαμβάνει πολλαπλά υποσυστήματα (Ταμειακή Διαχείριση, Γενική Λογιστική, Προϋπολογισμός) που απαιτούν συνεχείς προσαρμογές στις απαιτήσεις. Η SCRUM υποστηρίζει τη διαχείριση των αλλαγών μέσω συνεχούς επανεξέτασης των παραδοτέων (sprint reviews).

- Συνεργασία και Συνεχής Επικοινωνία

- Η SCRUM ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων όπως η ομάδα ανάπτυξης και η ΗΔΙΚΑ, μέσω καθημερινών συναντήσεων (stand-ups) και αξιολογήσεων στο τέλος κάθε κύκλου (sprint reviews).

- Σύντομοι Κύκλοι Ανάπτυξης

- Τα sprints επιτρέπουν τη σταδιακή ανάπτυξη λειτουργικών παραδοτέων. Αυτό μειώνει το ρίσκο αποτυχίας και παρέχει έγκαιρη αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων.

- Μείωση Ρίσκου

- Η SCRUM διευκολύνει την έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και την ενσωμάτωση αλλαγών, διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη συμμόρφωση του έργου.

- Διαλειτουργικότητα και Διεπαφές

- Η συνεχής δοκιμή και η προσαρμογή διασφαλίζουν την ομαλή ενσωμάτωση των υποσυστημάτων, καθώς και την ακριβή επικοινωνία μεταξύ των υποσυστημάτων.

## 2.3 Απαιτήσεις του έργου

Οι βασικές απαιτήσεις που καθιστούν τη SCRUM κατάλληλη είναι:

- Πολυπλοκότητα Υποσυστημάτων

- Το έργο περιλαμβάνει τη συνένωση διαφορετικών υποσυστημάτων με διαλειτουργικές απαιτήσεις. Η SCRUM επιτρέπει την ανάπτυξη κάθε υποσυστήματος ξεχωριστά με σταδιακή ενσωμάτωση.

- Δυναμικότητα Απαιτήσεων

- Οι λειτουργικές και νομοθετικές απαιτήσεις του έργου ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Η SCRUM υποστηρίζει την ενσωμάτωση αυτών των αλλαγών σε επόμενα sprints.

- Χρονικοί Περιορισμοί

- Η SCRUM επιτρέπει την ανάπτυξη λειτουργικών παραδοτέων εντός αυστηρών χρονικών πλαισίων, καλύπτοντας προτεραιότητες που σχετίζονται με τις προθεσμίες του έργου.

- Απαίτηση Διαλειτουργικότητας

- Το σύστημα πρέπει να διασφαλίσει την ακριβή ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ των υποσυστημάτων (Ταμειακή Διαχείριση, Γενική Λογιστική, Προϋπολογισμός), και να παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.

## 2.4 Πλεονεκτήματα

Η SCRUM προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία καθιστούν εξαιρετική επιλογή για την ανάπτυξη σύνθετων έργων, όπως το πληροφοριακό σύστημα «Ταμειακή Διαχείριση» για το ΕΣΥ.

- Ταχύτητα – Επιτρέπει την παραγωγή λειτουργικών παραδοτέων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με σύντομους κύκλους ανάπτυξης (sprints), η ομάδα μπορεί να παραδίδει πλήρως λειτουργικά τμήματα του συστήματος κάθε δύο εώς τέσσερις εβδομάδες.

- Συνεργασία – Με καθημερινές συναντήσεις (stand-ups) διασφαλίζεται ότι όλοι γνωρίζουν την κατάσταση του έργου και συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων. Τα sprint reviews δίνουν την δυνατότητα στις ομάδες ανάπτυξης να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση που συμβάλλει στην βελτίωση της λειτουργικότητας αλλά και της ποιότητας του έργου.

- Ευελιξία – Η ενσωμάτωση των αλλαγών είναι κομβικής σημασίας για σύνθετα έργα που οι απαιτήσεις τους μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Αλλαγές στις απαιτήσεις μπορούν να προστεθούν σε επόμενα sprints χωρίς να επηρεάζεται η συνολική πρόοδος του έργου.

- Μείωση Ρίσκου – Η συνεχής αναθεώρηση και βελτίωση μειώνει τον κίνδυνο αποτυχίας. Η SCRUM εντοπίζει και αντιμετωπίζει τους κινδύνους άμεσα μέσω των καθημερινών συναντήσεων και των ενδιάμεσων παραδοτέων. Κάθε sprint επιτρέπει την αξιολόγηση κάθε κύκλου ανάπτυξης, βοηθώντας την ομάδα να μάθει από τα λάθη και να βελτιώσει τις διαδικασίες της.

## 2.5 Διαχείριση Ρίσκων

Η SCRUM παρέχει εργαλεία και πρακτικές για την έγκαιρη ανίχνευση και αποτελεσματική διαχείριση ρίσκων. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν την αναγνώριση πιθανών προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών πριν τα ρίσκα εξελιχθούν σε σοβαρά εμπόδια.

- Καθημερινές Συναντήσεις – Παρέχουν μια ευκαιρία στην ομάδα να εντοπίσει άμεσα προβλήματα ή εμπόδια, όπου κάθε μέλος αναφέρει την πρόοδο του, τι σκοπεύει να κάνει στη συνέχεια και αν αντιμετωπίζει κάποιο εμπόδιο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν την κατάσταση και λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις με ανάθεση των εργασιών σε συγκεκριμένα μέλη για επίλυση.

- Αξιολογήσεις Κύκλου Ανάπτυξης – Μετά το τέλος κάθε sprint η ομάδα συναντιέται για να αξιολογήσει τη διαδικασία και να εντοπίσει τρόπους βελτίωσης. Αναγνωρίζει αδυναμίες π.χ. καθυστέρηση παραδοτέου λόγω ανεπαρκούς επικοινωνίας. Ενσωματώνει βελτιώσεις στα επόμενα sprints και διασφαλίζει ότι η ομάδα μαθαίνει από τα λάθη και δεν τα επαναλαμβάνει.

- Ενδιάμεσα Παραδοτέα – Η SCRUM βασίζεται στη δημιουργία λειτουργικών παραδοτέων κάθε sprint, η οποία ενισχύει την έγκαιρη ανίχνευση ρίσκων μέσα από αξιολογήσεις και ανατροφοδοτήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, αντί να περιμένει η ομάδα μέχρι το τέλος του έργου για να παραδώσει το πλήρες σύστημα, η παράδοση γίνεται σταδιακά. Έτσι, τα προβλήματα εντοπίζονται και διορθώνονται νωρίτερα.

# 3. Φυσικό Αντικείμενο και Δομή Έργου

## 3.1 Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου

Το φυσικό αντικείμενο της εργασίας αφορά την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση του υποσυστήματος «Ταμειακή Διαχείριση» στο πλαίσιο του «Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ». Το υποσύστημα αυτό καλείται να υποστηρίξει τη διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των μονάδων υγείας και των προμηθευτών, με έμφαση στην αυτοματοποίηση, την ακρίβεια και την ασφάλεια.

### 3.1.1 Κύρια χαρακτηριστικά του υποσυστήματος

- Ενοποιημένη Διαχείριση Συναλλαγών

- Καταχώρηση και έλεγχος τιμολογίων προμηθευτών.

- Συσχέτιση τιμολογίων με παραγγελίες για διασφάλιση της ακρίβειας.

- Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο της Γενικής Λογιστικής.

- Παρακολούθηση Υποχρεώσεων

- Ενημέρωση ανοιχτών υποχρεώσεων και προβλέψεις πληρωμών.

- Παροχή εργαλείων για προγραματισμό ρευστότητας.

- Πληρωμές Προμηθευτών

- Έκδοση χρηματικών επιταγών.

- Διαχείριση και παρακολούθηση εντολών πληρωμής σε συνεργασία με το σύστημα Προϋπολογισμού.

- Εκτυπώσεις και Αναφορές

- Έκδοση ισοζυγίων, καρτελών προμηθευτών και λίστας βασικών αρχείων.

- Διαλειτουργικότητα

- Συνεχής διασύνδεση με τα υποσυστήματα Γενικής Λογιστικής και Προϋπολογισμού για την ακριβή παρακολούθηση των οικονομικών.

### 3.1.2 Ρόλος και Σημασία

Το υποσύστημα «Ταμειακή Διαχείριση» διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοοικονομικών πόρων του ΕΣΥ, εξασφαλίζοντας:

- Την ακριβή καταγραφή των συναλλαγών.

- Τη συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις.

- Την υποστήριξη του προγραμματισμού μέσω της ανάλυσης δεδομένων.

## 3.2 Ανάλυση της δόμης του έργου

### 3.2.1 Διάγραμμα Work Breakdown Structure (WBS)

## 3.3 Χρονικός προγραμματισμός

### 3.3 Διάγραμμα Gantt

## 3.4 Προγραμματισμός πόρων

## 3.5 Εκτίμηση προϋπολογισμού

# 4. Σχεδίαση του Υποσυστήματος Ταμειακής Διαχείρισης

## 4.1 Περιγραφή των πλευρών του συστήματος

### 4.1.1 Views: Data, Function, People, Time

### 4.1.2 Levels: Contextual, Conceptual, Logical (Zachman Framework)

## 4.2 Χρήση κατάλληλων εργαλείων (BPMN, UML)

# 5. Συμπεράσματα και Προτάσεις

## 5.1 Συνοπτική παρουσίαση της ύλης

## 5.2 Οφέλη από την υλοποίηση του υποσυστήματος

## 5.3 Επόμενα βήματα

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.